津发改审〔2024〕37号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于长江珞璜段重点支流安家溪整治工程

（一期）可行性研究报告的批复

重庆江津综合保税区发展集团有限公司：

报来《关于申请审批长江珞璜段重点支流安家溪整治工程（一期）可行性研究报告的函》（津综保集团函〔2024〕7号)及相关附件资料收悉。该项目经（津发改审〔2024〕34号）批复项目建议书，根据政府投资项目管理相关规定，结合区水利局出具的《关于长江珞璜段重点支流安家溪整治工程（一期）可行性研究报告审查的意见》（津水利〔2024〕17号），经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：长江珞璜段重点支流安家溪整治工程（一期）；

项目代码：2404-500116-04-05-308026。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆江津综合保税区发展集团有限公司；

建设工期：18个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目选址于江津区长江干流珞璜段，对安家溪支流进行整治，主要建设内容包括生态护岸工程、疏浚工程、巡检道路及附属工程，河道治理全长约12.48km。疏浚总长度12.41km；左右两岸岸线总长度24.97km，其中左岸岸线长度12.52km，右岸岸线长12.45km；新建岸坡12.15km，维持现状自然岸坡段7.84km，维持现状已建岸坡段4.98km；新建巡检道路15km；新建下河踏步20处。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资9959.06万元。其中，工程费用6813.33万元，工程建设其他费2388.42万元，基本预备费757.35万元。资金来源为三峡后续工作专项补助资金及项目单位自筹。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见。

重庆市江津区发展和改革委员会

2024年4月18日

抄送：江津区规划和自然资源局，区水利局、区财政局、区审计局、

区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2024年4月18日印发

附件

长江珞璜段重点支流安家溪整治工程（一期）招标投标核准意见

|  | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 重要材料及设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2024年4月18日 |