津发改审〔2024〕41号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于重庆市江津区增发国债小型病险水库除险加固工程（二期）可行性研究报告的批复

江津区水利工程管理站：

报来《关于申请审批重庆市江津区增发国债小型病险水库除险加固工程（二期）可行性研究报告的函》（津水管函〔2024〕12号)及相关附件资料收悉。该项目经（津发改审〔2024〕29号）批复项目建议书，根据区领导对区水利局《关于增发国债项目审批工作的请示》（公文办件〔2024〕1572号)签批精神，结合区水利局、财政局意见，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：重庆市江津区增发国债小型病险水库除险加固工程（二期）；

项目代码：2404-500116-04-05-342207。

二、项目法人及工期

项目法人：江津区水利工程管理站；

建设工期：6个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目选址于江津区先锋镇、支坪镇、杜市镇、石蟆镇、油溪镇等5个镇，对辖区内工农水库、李家庄水库、板桥沟水库、吴家沟水库及岩洞沟水库进行除险加固。主要整治内容包括大坝、溢洪道、放水设施及其他附属设施，其中：

（1）工农水库建设内容和规模主要包括溢洪道垮塌区域、底板、右岸坡整治，消力池整治、拆除坝顶及防浪墙重建约68m，下游坝坡整治并配套附属工程，新建管理房约81.67平方米，新增不锈钢栏杆长约72m。

（2）李家庄水库建设内容和规模主要包括上游坝坡放缓后整治并配套附属工程，重建坝顶及防浪墙约67m，溢洪道整治约52m，放水设施整治，对放水设施部位坝体、坝基（肩）灌浆防渗。

（3）板桥沟水库建设内容和规模主要包括坝顶加高整治，拆除防浪墙重建约70m，对大坝上、下游坝坡整治并配套附属工程，对溢洪道进口段、控制段、泄槽段进行整治，恢复放水孔塞30个，硬化防汛道路约385m，重建垮塌排水沟及量水堰等。

（4）吴家沟水库建设内容和规模主要包括对坝体、坝基（肩）灌浆防渗约740米，封堵原放水设施右坝肩新建放水设施，上游坝坡整治并配套附属工程，下游坝坡整治，溢洪道整治。

（5）岩洞沟水库建设内容和规模主要包括上、下游坝坡整治并配套附属工程，加高副坝高2m，拆除部分卧管和消力池重建，溢洪道整治，对坝体、坝基（肩）灌浆防渗，硬化巡检道路及安装不锈钢栏杆约106m，新建管理房约40平方米。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资1050.02万元。其中，工程费用889.81万元，工程建设其他费111.52万元，基本预备费48.69万元。资金来源为增发国债资金及项目单位自筹资金。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见。

重庆市江津区发展和改革委员会

2024年4月25日

抄送：江津区规划和自然资源局，区水利局、区财政局、区审计局、

区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2024年4月25日印发

附件

重庆市江津区增发国债小型病险水库除险加固工程（二期）

招标投标核准意见

|  | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 重要材料及设备 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2024年4月25日 |