津发改审〔2024〕113号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区珞璜镇2024年农村公路建设项目（五斗丘路、新同路、高长路加宽工程）

可研的批复

重庆市江津区珞璜镇人民政府：

报来《关于申请审批江津区珞璜镇2024年农村公路建设项目（五斗丘路、新同路、高长路加宽工程）可研的函》（珞璜府函〔2024〕84号)及相关附件资料收悉。根据江津区政府办公室《关于下达2024年农村公路建设计划项目的通知》（江津府发〔2024〕39号)精神，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区珞璜镇2024年农村公路建设项目（五斗丘路、新同路、高长路加宽工程）；

项目代码：2406-500116-04-01-664812。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区珞璜镇人民政府；

建设工期：5个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目选址于重庆市江津区珞璜镇，包含三条道路，全长约6.1公里。其中，五斗丘路起于笆笼丘，止于六角岚垭，长约1.7公里、新同路起于新井场，止于凉水井，长约1.4公里。按联网公路标准建设：路基宽度不低于4.5米，路面宽度不低于3.5米，碎石调平层厚5厘米，C30水泥混凝土面层厚20厘米，每公里设置错车道不少于5个，设置深度40厘米、宽度50厘米的土边沟，最大纵坡不得超过12%。按规范设置完善交通安全设施，且与主体工程“同步设计、同步实施、同步验收”；高长路起于高桥，止于长丘田，长3公里，为加宽项目。现状为路面宽4.5米，建成后路基路面宽5.5米。路面结构层采用20厘米厚C15水泥混凝土基层（填方段）或5厘米厚碎石调平层（挖方段）+20厘米厚C30水泥混凝土面层，同步完善混凝土边沟、安防设施等。

四、总投资及资金来源

该项目估算总投资381.32万元。其中，工程费用335万元，工程建设其他费24.74万元，基本预备费21.58万元。资金来源为区级补助资金及项目单位自筹。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2024年7月2日

抄送：江津区规划和自然资源局，区交通局、区财政局、区审计局、

区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2024年7月2日印发