津发改审〔2024〕211号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于柏林镇华盖村、复兴村管网覆盖联通工程可研的批复

重庆市江津区柏林镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批柏林镇华盖村、复兴村管网覆盖联通工程可研的函》（柏林府函〔2024〕95号)及相关附件资料收悉。根据政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：柏林镇华盖村、复兴村管网覆盖联通工程；

项目代码：2411-500116-04-05-945562。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区柏林镇人民政府；

建设工期：3个月。

三、建设规模及主要建设内容

- 项目选址于江津区柏林镇华盖村、复兴村，主要建设内容：1.更换PE管总长3450m。其中更换φ300PE管450m、更换φ160PE管3000m。2.新建安装PE管总厂115400m。其中安装φ110PE管5500m、安装φ75PE管2500m、安装φ63PE管8000m、安装φ50PE管20000m、安装φ32PE管20000m、安装φ25PE管59400m及配套设施。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资523.35万元。其中，工程费用439.95万元，工程建设其他费62.04万元，基本预备费21.36万元。资金来源为市级专项资金及项目单位自筹。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见

重庆市江津区发展和改革委员会

2024年11月19日

抄送：江津区规划和自然资源局，区水利局、区财政局、区审计局、

区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2024年11月19日印发

附件

柏林镇华盖村、复兴村管网覆盖联通工程招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 重要材料及设备 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2024年11月19日 |  |  |  |  |  |  |  |