津发改审〔2025〕9号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目（江津片区）可行性研究报告的批复

重庆市江津区林业局：

报来《关于申请审批重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目（江津片区）可行性研究报告的函》（津林函〔2024〕147号)及相关附件资料收悉。根据政府投资项目管理相关规定，结合重庆图强工程技术咨询有限公司编制的《重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目（江津片区）可行性研究报告》，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目（江津片区）；

项目代码：2408-500116-04-05-740699。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区林业局；

建设工期：24个月。

三、建设规模及主要建设内容

该项目在江津区28个镇街和2个国有林场，实施营造林218559.14亩，其中森林质量提升211059.14亩，人工造林7500亩；基础设施建设工程包括作业便道150公里，灌溉蓄水箱132个。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资68214万元。其中，工程费用61154万元，工程建设其他费3811万元，基本预备费3249万元。资金来源为中央资金、市级资金及社会资本投入。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年1月23日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年1月23日印发

附件

重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目（江津片区）

招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2025年1月23日 |  |  |  |  |  |  |  |