津发改审〔2025〕14号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区油溪镇璧南河排口整治工程

可研的批复

重庆市江津区油溪镇人民政府：

报来《关于申请审批江津区油溪镇璧南河排口整治工程可研的函》（油溪府函〔2024〕166号)及相关附件资料收悉。结合区领导对《关于尽快实施璧南河入河口整治工程有关问题的请示》（公文办件〔2024〕9758号)签批意见，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区油溪镇璧南河排口整治工程；

项目代码：2410-500116-04-01-416617。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区油溪镇人民政府；

建设工期：5个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目选址于油溪镇明月社区，新建竖井平面尺寸为直径6.6m，深12.19m，分2格。设置电动闸门（B×H=2.3m×2m），在内部竖井上新增溢流孔洞，尺寸为B×H=2.3mx2.5m。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资94.92万元。其中，工程费用74.8万元，工程建设其他费15.6万元，基本预备费4.52万元。资金来源为区财政统筹及项目单位自筹。

五、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年1月27日

抄送：江津区规划和自然资源局，区住建委、区财政局、区审计局、

区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年1月27日印发