津发改审〔2025〕39号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区2025年高标准农田建设项目可行性研究报告的批复

重庆市江津区江鼎实业发展有限公司：

你司报来《关于申请审批江津区2025年高标准农田建设项目可行性研究报告的函》（津江鼎函〔2025〕53号)及相关附件资料收悉。根据政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区2025年高标准农田建设项目；

项目代码：2502-500116-04-05-293022。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司；

建设工期：6个月。

三、建设规模及主要建设内容

该项目选址于江津区朱杨镇、吴滩镇、油溪镇、蔡家镇、白沙镇、石门镇、李市镇、广兴镇、柏林镇、贾嗣镇10个镇，主要建设内容及规模为实施高标准农田改造提升89024.63亩，其中新建48151.37亩，改造提升40873.26亩。

（一）高标准农田基础设施建设工程

1、田块整治工程。本项目共整治15254.88亩，新修田坎46215m，预留放水口处理1425处，新修下田坡道（土质）24119座，新修机械进出通道工程159533m，新修土质机耕道37914m。

2、灌溉与排水工程。提灌站43座，蓄水池87座，山坪塘58口，囤水田328座，新建小型拦水堰1座，管铺设共计313543米。闸阀井527座，检查井441座，排气井139座，排泥井94座，集水井8座，灌溉渠6391m，排水沟40355米，排水沟盖板276座，维修田间道103410m，新建宽碎石路面生产路16631m，新修混凝土生产路819m，新修田间道错车道256座，新修田间道交叉口399座，新修混凝土田间道回车道65座，新修弯道加宽57座，新建田间道警示牌253个，新建田间道广角镜104个，新修泥结石交叉口210座，新修泥结石错车道200座，新建泥结石回车道11座，TGZ-01输配电5处。

3、农田防护与生态环境保护工程。TGZ-01输配电5处，新建提灌站43座。

4、其他工程。公示标识牌21座，示范区宣传栏2座，工号牌2076个，警示牌安装675个。

（二）高标准农田地力提升工程

土壤改良工程4377亩。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资23895.94万元。其中，工程费用21641.45万元，工程建设其他费1166.59万元，基本预备费1137.9万元。资金来源为争取上级资金及自筹。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年2月20日

抄送：江津区规划和自然资源局，区教委、区财政局、区审计局、

区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年2月20日印发

附件

江津区2025年高标准农田建设项目招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 主要设备及材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2025年2月20日 |  |  |  |  |  |  |  |