津发改审〔2025〕100号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区生活垃圾分类和转运设施更新

改造项目可行性研究报告的批复

重庆市江津区城市公用事业管理所：

你单位报来《关于申请审批江津区生活垃圾分类和转运设施更新改造项目可行性研究报告的函》（津公用事业函〔2025〕9号)及相关附件资料收悉。该项目经津发改审〔2025〕94号批复项目建议书，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区生活垃圾分类和转运设施更新改造项目；

项目代码：2502-500116-04-03-878448。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区城市公用事业管理所；

建设工期：19个月。

三、建设规模及主要建设内容

该项目选址于江津区几江街道、鼎山街道等30个镇街，主要建设内容及规模包括生活垃圾中转压缩设备更新、环卫车辆更新和垃圾分类收集设备更新，具体情况如下：

- 1、生活垃圾中转压缩设备更新：生活垃圾压缩设备1套、配套污染治理设备2套。

- 2、环卫车辆更新：31吨车厢可卸式垃圾车10台、18吨压缩式垃圾车7台、7吨车厢可卸式垃圾车36台、12吨压缩式垃圾车30台、18吨餐厨垃圾车8台。

3、垃圾分类收集设备更新：24m3生活垃圾容器10个、20m3垃圾集装箱4个、15m3移动压缩箱5个、5m3垃圾收集箱470个。

四、总投资及资金来源

该项目估算总投资7335.99万元。其中，建筑安装工程费用6135.45万元，工程建设其他费657.13万元，基本预备费543.41万元。资金来源为争取上级资金及地方配套。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

该项目属于以设施设备购置或服务采购为主的项目。按照江津府办发〔2021〕48号简化审批手续的规定，本项目不再审批投资概算。

请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年3月31日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区城市管理局、区审计局、

区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年3月31日印发

附件

江津区生活垃圾分类和转运设施更新改造项目招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 施工 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 重要材料及设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2025年3月31日 |  |  |  |  |  |  |  |