津发改审〔2025〕104号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区白沙片区朝天咀社区、石坝社区老旧小区改造配套基础设施项目可行性研究报告的批复

重庆市江津区白沙镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批江津区白沙片区朝天咀社区、石坝社区老旧小区改造配套基础设施项目可行性研究报告的函》（白沙府函〔2025〕61号)及相关附件资料收悉。根据政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区白沙片区朝天咀社区、石坝社区老旧小区改造配套基础设施项目；

项目代码：2504-500116-04-05-323160。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区白沙镇人民政府；

建设工期：24个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目选址于重庆市江津区白沙片区朝天咀社区、石坝社区，对31处老旧小区配套设施进行改造升级。主要建设内容包括改造院坝路面约15230㎡、室外梯步1130㎡、无障碍坡道310㎡，梯步栏杆及扶手1080m；人行旧巷改造7700㎡，人行旧巷栏杆及扶手2320m；新增新能源停车位30个、非动车停车位443个，含充电桩15个；居住小区内排水沟5048m、增设消防设施153600㎡、给水表改造5238个；绿化改造面积约1.2万㎡，新增休闲设施50套、新增体育设施25套、新增适老化设施4672㎡；生活垃圾分类收集点改造195处；新增居住小区内照明庭院灯504盏。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资4369.69 万元。其中：工程费用 3573.46 万元，工程建设其他费用472.55万元，预备费323.68 万元。资金来源为争取上级资金及自筹。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年4月7日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年4月7日印发

附件

江津区白沙片区朝天咀社区、石坝社区老旧小区改造配套基础设施项目招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2025年4月7日 |  |  |  |  |  |  |  |