津发改审〔2025〕116号

重庆市江津区发展和改革委员会关于同意调整江津区油溪片区棚户区（危旧房）改造配套设施项目（一期）项目名称、建设规模及内容的通知

重庆市江津区油溪镇人民政府：

你镇报来《关于申请变更江津区油溪片区棚户区（危旧房）改造配套设施项目（一期）项目名称、建设规模及内容的函》以及相关资料收悉。该项目经我委津发改审〔2025〕102号文批复可行性研究报告，现因项目实施需要，你单位申请调整项目名称、建设规模及内容。经研究，原则同意所请，现就有关事宜通知如下：

一、同意将该项目名称由“江津区油溪片区棚户区（危旧房）改造配套设施项目（一期）”变更为“江津区油溪片区危旧房基础设施改造项目（一期）”。

二、同意将该项目建设规模及内容调整为：本项目对江津区油溪片区危旧房基础设施及公共服务设施进行更新改造。主要建设规模及内容为改建四维三工区对外连接道路1600m，改建片区内部道路724m，改造配套供电及通信线路3000m；配套完善便民停车场3000㎡；改建社区服务中心1500㎡、文化活动站1600㎡；建设小型多功能运动场地1000㎡、室外健身场地900㎡、绿化24000㎡；新增内部道路及小区照明200盏、安防设施100套。。

三、该文件与原批复文件津发改审〔2025〕102号配套使用，未尽事宜以原批复文件为准。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年4月12日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区住房城乡建委、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年4月12日印发