津发改审〔2025〕149号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于重庆市江津区老仁沱大桥安全改造工程项目可行性研究报告的批复

重庆市江津区城市管理局：

你局报来《关于申请审批重庆市江津区老仁沱大桥安全改造工程项目可行性研究报告的函》（津城管局函〔2025〕124号）及相关附件资料收悉。该项目经（津发改审〔2025〕125号）批复项目建议书，根据政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：重庆市江津区老仁沱大桥安全改造工程项目；

项目代码：2504-500116-04-05-660569。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区城市管理局；

建设工期：24个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目拆除长195.5米、宽7.5米危桥，并疏浚河道；改建为连续刚构人行桥，桥梁全长200m，跨径布置为31米+42米+75米+42米，桥面宽度11米，路幅分配为3.0米 （管网通道兼作人行道）+7.5米（非机动车道）+0.5米（栏杆），完成桥面系铺装及监测系统建设，涂装等质量缺陷修复。

四、总投资及资金来源

该项目估算总投资5311.42万元。其中：工程费用4131.86万元；工程建设其他费用786.12万元；基本预备费393.44万元。资金来源为争取上级资金及本级财政配套。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年5月13日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年5月13日印发

附件

重庆市江津区老仁沱大桥安全改造工程项目招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 重要材料及设备 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2025年5月13日 |  |  |  |  |  |  |  |