津发改审〔2025〕151号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区2025年普通公路路面安全隐患整治工程可研的批复

重庆市江津区公路事务中心：

你中心报来《关于申请审批江津区2025年普通公路路面安全隐患整治工程可研的函》（津路中心函〔2025〕42号)及相关附件资料收悉。结合区领导对交通运输委《关于启动实施江津区2025年普通公路路面安全隐患整治工程有关事项的请示》（公文办件〔2025〕3000号)，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区2025年普通公路路面安全隐患整治工程；

项目代码：2505-500116-04-05-960325。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区公路事务中心；

建设工期：5个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目主要建设内容包括：一是对国道G210线、G212线、G244线、G348线、G353线和省道S547线共193公里路面病害进行挖补、灌缝处治，路面挖补约8000平方米，路面灌缝约15000延米；二是对江津区长江公路大桥桥面及锥坡等进行病害处治，桥梁全长1360米，实施桥面整治约21800平方米；三是对区道安办下达的国道G348线、G353线和省道S549线、S307线公路安全隐患进行整治，采取安装会车预警系统和彩色抗滑薄层等措施。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资399.85万元。其中：工程费用364.66万元，工程建设其他费用16.15万元，预备费19.04万元。资金来源为国省道养护资金。

五、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年5月13日

抄送：江津区规划和自然资源局，区交通运输委、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年5月13日印发