津发改审〔2025〕170号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于同意调整江津区圣泉片区城中村改造配套基础设施项目建设内容规模及投资的通知

重庆市江津区致远房地产开发有限公司：

你单位报来《关于调整江津区圣泉片区城中村改造配套基础设施项目可行性研究报告的请示》（津致远文〔2025〕2号）及相关资料收悉。该项目经我委津发改审〔2024〕9号文批复可行性研究报告，现因项目实施需要，你单位申请调整项目建设内容规模及投资。经研究，原则同意所请，现就有关事宜通知如下：

一、同意将该项目建设内容及规模调整为：完善城中村范围内配套道路约2.1公里；改造绿化13000平方米；完善配套照明设施150套，改造消防设施30处、安防设施20处；改造社区服务站5处及人行步道约15200平方米等；

二、同意将项目总投资由6285万元调整为12500万元。其中，工程费用10361.28万元，工程建设其他费1212.79万元，预备费925.93万元；

三、招标调整：招标范围为工程施工，以及与工程相关的勘察、设计、监理；招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标；

四、该文件与原批复文件津发改审〔2024〕9号配套使用，未尽事宜以原批复文件为准。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年5月21日

抄送：江津区规划和自然资源局，、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年5月21日印发