津发改审〔2025〕171号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于重庆市江津区几江街道三九、麻纱市、荣华、西门路和卞家厅片区老旧小区改造二期项目可研的批复

重庆市江津区几江街道办事处府：

你街报来《关于申请审批重庆市江津区几江街道三九、麻纱市、荣华、西门路和卞家厅片区老旧小区改造二期项目可研的函》（几江办函〔2025〕92号)及相关附件资料收悉。结合区住建委《关于下达2024年城镇老旧小区改造项目市级补助资金的函》（津住建函〔2025〕10号)，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：重庆市江津区几江街道三九、麻纱市、荣华、西门路和卞家厅片区老旧小区改造二期项目；

项目代码：2505-500116-04-05-571649。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区几江街道办事处；

建设工期：5个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目涉及36个小区，309栋楼，居民9577户，改造总建筑面积77.07平方米。主要建设内容包括外立面排危整治约13600平方米，室内楼梯间栏杆改造约1500米，清掏化粪池28个，改建化粪池1个、污水管网约320m、清掏管网约65m、规整给水管约40m等内容。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资409万元。其中：工程费用359.16万元，工程建设其他费用30.4万元，预备费19.44万元。资金来源为2024年城镇老旧小区改造项目市级补助资金。

五、其他事项

（一）结合区政府办公室（〔2021〕51号）工作抄告精神，该项目实行建设管理代理制，其代理单位为重庆市江津区振兴实业发展集团有限公司。

（二）请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年5月23日

抄送：江津区规划和自然资源局，区住建委、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年5月23日印发