津发改审〔2025〕186号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区白沙镇大众渴望桥至茅山加宽工程项目可研的批复

重庆市江津区白沙镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批江津区白沙镇大众渴望桥至茅山加宽工程项目可研的函》（白沙府函〔2025〕120号)及相关附件资料收悉。结合区政府办公室《关于下达2025年农村公路建设计划的通知》（江津府办〔2025〕24号)，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区白沙镇大众渴望桥至茅山加宽工程项目；

项目代码：2506-500116-04-01-629650。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区白沙镇人民政府；

建设工期：4个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目选址于白沙镇红花店社区、金宝村、土地村，起于大众渴望桥，止于沙塝上，长6公里。属于加宽项目（现有路基4.5米，加宽至5.5米），路面结构层填方段采用20厘米厚C20水泥混凝土基层+20厘米厚C30水泥混凝土面层、挖方段采用5厘米厚碎石调平层+20厘米厚C30水泥混凝土面层，同步完善混凝土边沟、安防设施等，与主体工程“同步设计、同步实施、同步验收”。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资384.05万元。其中：工程费用343.33万元，工程建设其他费用22.43万元，预备费18.29万元。资金来源为区财政补助资金及项目单位自筹。

五、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年6月13日

抄送：江津区规划和自然资源局，区交通运输委、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年6月13日印发