津发改审〔2025〕198号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于重庆市江津区滨江四牌坊小学田径场塑胶场地维修改造工程可研的批复

重庆市江津区滨江四牌坊小学校：

你校报来《关于申请审批重庆市江津区滨江四牌坊小学田径场塑胶场地维修改造工程可研的函》（滨江坊小文〔2025〕10号)及相关附件资料收悉。根据政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：重庆市江津区滨江四牌坊小学田径场塑胶场地维修改造工程；

项目代码：2506-500116-04-05-534616。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区滨江四牌坊小学校；

建设工期：2个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目拆除原来破损的塑胶场地2640平米，新建2640平方米预制型、热塑性橡胶跑道。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资80万元。其中，工程费用76.7万元，工程建设其他费1.7万元，基本预备费1.6万元。资金来源为区财政补助资金。

五、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年6月19日

抄送：江津区规划和自然资源局，区教委、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年6月19日印发