津发改审〔2025〕202号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于2025年江津区先锋镇农村公路建设项目可研的批复

重庆市江津区先锋镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批2025年江津区先锋镇农村公路建设项目可研的函》（先锋府函〔2025〕97号)及相关附件资料收悉。结合区政府办公室《关于下达2025年农村公路建设计划的通知》（江津府办〔2025〕24号)。经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：2025年江津区先锋镇农村公路建设项目；

项目代码：2506-500116-04-01-672528。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区先锋镇人民政府；

建设工期：4个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目涉及2个行政村，起于何家岗，止于回龙湾，共0.7公里。建设标准为路基宽度4.5米，5厘米厚碎石调平层，20厘米厚C30水泥混凝土面层，每公里设置错车道不少于3个，设置深度40厘米、宽度40厘米的混凝土边沟，最大纵坡不得超过12%。按规范设置完善交通安全设施，且与主体工程“同步设计、同步实施、同步验收”。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资120.3万元。其中，工程费用108.6万元，工程建设其他费5.97万元，基本预备费5.73万元。资金来源为争取上级资金及自筹。

五、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年6月24日

抄送：江津区规划和自然资源局，区交通运输委、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年6月24日印发