津发改审〔2025〕207号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区德感街道高桥溪、长冲社区饮水维修养护项目可研的批复

重庆市江津区德感街道办事处：

你街报来《关于申请审批江津区德感街道高桥溪、长冲社区饮水维修养护项目可研的函》（德感办函〔2025〕113号)及相关附件资料收悉。根据政府投资项目管理相关规定，结合区水利局、发改委、财政局《关于下达2025年度提前批水库移民后期扶持项目实施计划的通知》（津水利发〔2025〕84号)，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区德感街道高桥溪、长冲社区饮水维修养护项目；

项目代码：2506-500116-04-05-280188。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区德感街道办事处；

建设工期：2个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目选址于江津区德感街道高桥溪、长冲社区，主要建设内容包括更换各类管道1600m，管道沿途设置闸阀；增设背负式变频泵（含变频器、气压罐等，流量1m3/h、扬程68.5m，功率0.75KW）一套；修建砖砌拦水堰，拦水堰高0.3m，长2.5m，宽0.24m；修建初步沉淀池；新增一套树脂软化设备，新增初沉池顶部、水厂沉淀池顶部彩钢棚，更换沉淀池塑料斜管；改建厂区大门至初沉池人行便道60m。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资33.01万元。其中，建筑工程费用19.18万元，机电设及安装8.54万元，施工临时费用1.22万元，独立费用2.59万元，基本预备费3.01万元。资金来源为三峡后续扶持资金及项目单位自筹。

五、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年6月26日

抄送：江津区规划和自然资源局，区水利局、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年6月26日印发