津发改审〔2025〕209号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于重庆市江津区德感街道三线建设、德成花园片区老旧小区改造二期项目可研的批复

重庆市江津区德感街道办事处：

你街报来《关于申请审批重庆市江津区德感街道三线建设、德成花园片区老旧小区改造二期项目可研的函》（德感办函〔2025〕98号)及相关附件资料收悉。结合区住建委、财政局《关于下达2025年城市危旧房改造目标任务分解及补助资金方案分配的通知》（津住建发〔2025〕43号)，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：重庆市江津区德感街道三线建设、德成花园片区老旧小区改造二期项目；

项目代码：2506-500116-04-05-947585。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区德感街道办事处；

建设工期：5个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目涉及2个小区、15栋楼、居民约380户，改造总建筑面积约4800平方米，主要建设内容为屋顶改造约2800平方米，消防管网改造约800米，外立面改造约400平方米，太阳能路灯100套，文化亭1座以及其他零星改造工程。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资300万元。其中：工程费用268万元，工程建设其他费用18万元，预备费14万元。资金来源为上级补助资金及自筹。

五、其他事项

（一）结合区政府办公室（〔2021〕51号）工作抄告精神，该项目实行建设管理代理制，其代理单位为重庆市江津区振兴实业发展集团有限公司。

（二）本项目属一万平米以下的房屋建筑，且建设内容简单、投资规模较小，按照江津府办发(2021〕48号简化审批手续的规定，本项目不再单独审批投资概算。请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年6月27日

抄送：江津区规划和自然资源局，区住建委、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年6月27日印发