津发改审〔2025〕211号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于X801仁西公路安全隐患整治工程可行性研究报告的批复

重庆市江津区公路事务中心：

你单位报来的《关于申请审批X801仁西公路安全隐患整治工程可行性研究报告的函》（津路中心函〔2025〕51号)及相关附件资料收悉。根据政府投资项目管理相关规定和区政府公文办件〔2025〕4471号批示精神，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：X801仁西公路安全隐患整治工程；

项目代码：2507-500116-04-01-230482。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区公路事务中心；

建设工期：3个月。

三、建设规模及主要建设内容

该项目拟对X801仁西公路K6+000-K21+522病害路段进行路面整治维修。大修方案为将病害处置后，采用4cmSBS改性沥青AC-13C+6cm厂拌热再生AC-20C+0.6cm稀浆封层+24cm水稳层就地冷再生，长度约6.28公里；白改黑方案为4cmSBS改性沥青AC-13C+6cm厂拌热再生AC-20C，长度为217米；中修方案为铣刨重铺4cm改性AC-13C+0.8cmSBS改性沥青同步碎石封层，长度约6.22公里；其中中修路段局部病害维修下面层采用厂拌热再生AC-20C，基层和底基层维修采用C20水泥混凝土或水泥稳定碎石进行修复。

四、总投资及资金来源

该项目估算总投资2059.22万元。其中：工程费用1845.56万元，工程建设其他费用115.60万元，基本预备费98.06万元。资金来源为争取上级资金及业主自筹。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年7月3日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区交通运输委、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年7月3日印发

附件

X801仁西公路安全隐患整治工程招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 重要材料及设备 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2025年7月3日 |  |  |  |  |  |  |  |