津发改审〔2025〕225号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区油溪镇石板溪沿岸山洪沟治理项目可研的批复

重庆市江津区油溪镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批江津区油溪镇石板溪沿岸山洪沟治理项目可研的函》（油溪府函〔2025〕103号)及相关附件资料收悉。结合区水利局意见，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区油溪镇石板溪沿岸山洪沟治理项目；

项目代码：2507-500116-04-01-718131。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区油溪镇人民政府；

建设工期：5个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目选址于江津区油溪镇吴市社区、蜂岗村和石羊村，综合治理河道总长度为1226.5m，新建护岸工程1656.4m。拆除原拦河堰新建翻板闸及配套附属设施，新建DN500涂塑钢管35m，拆除人行桥两座，恢复人行桥一座，硬化人行便道155m，恢复砼路面137m，新建消力池一座。
四、总投资及资金来源
项目估算总投资949.37万元。其中，工程费用690.73万元，施工临时费用75.5万元，独立费用78.65万元，环境保护工程费10万元，基本预备费84.49万元。资金来源为争取上级资金及自筹。

五、招标核准

见附表。
六、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年7月17日

抄送：江津区规划和自然资源局，区水利局、区财政局、区审计局、区统计局。
重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年7月17日印发

附件

江津区油溪镇石板溪沿岸山洪沟治理项目招标投标核准意见

	 
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	√

	设计
	
	
	
	
	
	
	√

	施工
	√
	
	
	√
	√
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√

	主要设备
	
	
	
	
	
	
	√

	审批部门核准意见说明：  
    核准。

请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。
重庆市江津区发展和改革委员会

2025年7月17日


 
- 1 -

