津发改审〔2025〕218号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于重庆市江津区双福幼儿园教学楼排危改造工程可研的批复

重庆市江津区双福幼儿园：

你校报来《关于申请审批重庆市江津区双福幼儿园教学楼排危改造工程可研的函》（双幼文〔2025〕19号)及相关附件资料收悉。结合政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：重庆市江津区双福幼儿园教学楼排危改造工程；

项目代码：2506-500116-04-01-946051。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区双福幼儿园；

建设工期：1个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目对双福幼儿园教学楼外墙面排危、重新粉刷、喷漆；教学楼走廊、楼梯墙裙维修2200平方米；教室、寝室护墙板拆除重装，底楼6间活动室地面维修改造等。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资57万元。其中，工程费用53万元，工程建设其他费2万元，基本预备费2万元。资金来源为校舍维修专项资金。

五、其他事项

本项目属一万平米以下的房屋建筑，且建设内容简单、投资规模较小，按照江津府办发(2021〕48号简化审批手续的规定，本项目不再单独审批投资概算。请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年7月28日

抄送：江津区规划和自然资源局，区教育委员会、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年7月28日印发