津发改审〔2025〕230号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于四屏镇2025年灾后恢复重建项目

可研的批复

重庆市江津区四屏镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批四屏镇2025年灾后恢复重建项目可研的函》（四屏府函〔2025〕92号)及相关附件资料收悉。根据政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：四屏镇2025年灾后恢复重建项目；

项目代码：2507-500116-04-01-552755。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区四屏镇人民政府；

建设工期：7个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目对四屏镇凤屏路、七星台、镇北路及云山小镇等受灾地段进行修复重建，主要建设内容包括：

一是整治凤屏路沿线约16处风化、塌落边坡； 二是对凤屏路泡桐树路面隐患进行整治，包括清掏道路左侧边沟，切除32m长3.5m宽路面，新建9.5m高32m长c20砼衡重式路肩挡墙后恢复路面，加长原有1-2m*2m盖板涵，新建30米长c20砼急流槽，恢复波形护栏及路面标线；三是对七星台沿线道路约10处雨水冲刷后2km道路路面破损、路基沉降、边沟破损进行整治；四是对镇北路至甜竹山庄段1.6km受损管网进行整治；五是对灵仙河中段临时污水管道二段共200m损毁管道进行更换；六是对芦盐路狮子岩段塌方（长10m×宽1m×高2.8m）进行清理，处置土石方量约28m³，同步疏通道路背沟10m；七是对云山小镇门口道路塌方（长10m×宽1m×高1.8m）实施回填，新建排水沟100m；八是清理处置四独路塌方路面。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资830万元。其中，工程费用720万元，工程建设其他费70万元，基本预备费40万元。资金来源为争取上级资金及自筹。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年7月29日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年7月29日印发

附件

四屏镇2025年灾后恢复重建项目招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2025年7月29日 |  |  |  |  |  |  |  |