津发改审〔2025〕231号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区2025年白沙镇横山片区高标准农田建设项目可研的批复

重庆市江津区江鼎实业发展有限公司：

你司报来《关于申请审批江津区2025年白沙镇横山片区高标准农田建设项目可行性研究报告的函》（津江鼎函〔2025〕211号)及相关附件资料收悉。结合区领导对区华信公司《关于明确高标准农田建设项目业主的请示》（公文办件〔2025〕0485号)签批意见，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区2025年白沙镇横山片区高标准农田建设项目；

项目代码：2507-500116-04-01-625258。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司；

建设工期：12个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目选址于白沙镇横山村、红花店社区、柿子村，建设规模为7886.55亩，其中，新建面积5781.66亩，改造提升面积2104.89亩。建设的主要内容包括：

- 高标准农田基础设施建设工程。 1.田块整治工程：田块整治工程共1266.46亩，新修田坎5519m，新修下田坡道1000个，新修土质机耕道1551m；2.灌溉与排水工程：新修提灌站1座，新修蓄水池7座，维修山坪塘25座，新修囤水田186m，维修灌溉渠1051m，新修PE管10640m，镇墩7座，各类管道井152座，PE管警示桩102处，新修2.5m宽盖板沟1148m，维修2.5m宽盖板沟710m，新修排水沟482m，新修田间道农涵360m，新修沉沙池2座，新修取水墩13座； 3.田间道路工程：维修3.0m宽田间道2486m，维修4.0m宽田间道1190m，新修3.0m宽田间道4059m，新修2.0m宽生产路2085m，新修2.5m宽生产路8158m，新修波形护栏79m； 4.其他工程：公示标识牌3座，工号牌260个，警示牌安装29个。

- 高标准农田地力提升工程。土壤改良工程662.28亩。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资2005.85万元。其中，工程费用1805.91万元，独立费用95.37万元，基本预备费104.57万元。资金来源为争取上级资金及自筹。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年7月31日

抄送：江津区规划和自然资源局，区农业农村委、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年7月31日印发

附件

江津区2025年白沙镇横山片区高标准农田建设项目

招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2025年7月31日 |  |  |  |  |  |  |  |