津发改审〔2025〕233号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区蔡家镇2025年特大暴雨灾后恢复重建工程项目可研的批复

重庆市江津区蔡家镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批江津区蔡家镇2025年特大暴雨灾后恢复重建工程项目可研的函》（蔡府函〔2025〕74号)及相关附件资料收悉。结合政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区蔡家镇2025年特大暴雨灾后恢复重建工程项目；

项目代码：2507-500116-04-05-216954。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区蔡家镇人民政府；

建设工期：4个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目主要建设内容包括市政基础设施、水利设施、道路设施和功能性综合服务设施等共计约206处水毁点位进行恢复重建。其中，市政基础设施包含：挡墙垮塌修复约24m，化粪池清淤100m³，雨污水管道疏通和修复约7500m,隔油池建设10个，外墙修复约2596㎡，生活垃圾桶采购200个，污水处理站设备修复约4套，路面修复约4000㎡，屋顶修复约300㎡，边沟修复约250m；水利基础设施包含：边坡或护岸垮塌修复约60m，桥台及基础恢复7座，灌溉引水渠修复约200m，桥面恢复20m，路面恢复约90㎡，供水管网恢复约3250m，护栏恢复约70m，滑坡或淤堵土体清理约650m³；道路基础设施包含：路基沉降修复约860m，边坡垮塌挡护约600m，栏杆恢复约600m，涵洞修复约20m，路面恢复约2360㎡，边沟修复约16000m，边坡垮塌清理约4000m³，桥台修复约2座；功能性综合服务设施包含：屋顶修复约1196㎡、墙面修复约511㎡。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资1165万元。其中，工程费用1011.9万元，工程建设其他费用97.63万元，基本预备费55.47万元。资金来源为争取上级资金及自筹。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年8月4日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年8月4日印发

附件

江津区蔡家镇2025年特大暴雨灾后恢复重建工程项目

招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2025年8月4日 |  |  |  |  |  |  |  |