津发改审〔2025〕235号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于三峡库区水利工程运行智管能力（流域）建设先行先试项目（江津区）可行性研究报告的批复

重庆市江津区水利工程管理站：

你站报来的《关于申请审批三峡库区水利工程运行智管能力（流域）建设先行先试项目（江津区）可行性研究报告的请示》（津水管文〔2025〕16号)及相关附件资料收悉。该项目经（津发改审〔2025〕178号）批复项目建议书、（津发改审〔2025〕219号）调整建设内容及投资，根据政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：三峡库区水利工程运行智管能力（流域）建设先行先试项目（江津区）；

项目代码：2506-500116-04-04-463538。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区水利工程管理站；

建设工期：6个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目选址于江津区广兴镇、西湖镇、李市镇等，主要建设内容包括感知能力、数据资源及业务赋能建设。其中，感知能力建设：补充渗流压力监测设备（1套）、外部变形监测设备（96套）、集成式智能监测站（20处）、无人巡查系统设备（13套）等；数据资源建设：开展数据整编、清洗、共享；库区及下游数据补充调查，全景图采集，倾斜摄影采集，时空数据融合处理，可视化场景(数据底板)优化等；3.业务赋能建设：开展预警防范赋能、洪水分析与调度、水资源分析与调度、工程安全分析等。

四、总投资及资金来源

该项目估算总投资3202.8万元。其中：工程费用3084.69万元（含设施设备购置费），工程建设其他费87.26万元，基本预备费30.85万元。资金来源为争取上级资金及业主自筹。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年8月6日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年8月6日印发

附件

三峡库区水利工程运行智管能力（流域）建设先行先试项目（江津区）招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 重要材料及设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2025年8月6日 |  |  |  |  |  |  |  |