津发改核〔2025〕18号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于渝赤叙高速220千伏綦马线线路迁改工程核准的批复
重庆渝赤叙高速公路有限公司： 

你司报来《关于渝赤叙高速220千伏綦马线线路迁改工程项目核准的请示》（渝赤叙文〔2025〕109号）及有关材料收悉。经研究，原则同意该项目建设，现就该项目核准事项批复如下：

一、依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意建设渝赤叙高速220千伏綦马线线路迁改工程（2507-500116-04-02-715950）。

项目单位为重庆渝赤叙高速公路有限公司。

二、项目建设地点为重庆市江津区珞璜镇。

三、项目主要建设规模及内容：从原71#耐张塔大号侧382m处开始，新立QMG1#耐张塔，顺线路向西走线，跨越在建渝赤叙高速公路后，在原綦马线72#悬垂塔大号侧附近新立QMG2#耐张塔，最终通过綦马线73#悬垂塔（利旧）接回原线路。新建线路长度约0.32km，按单回路架设，新建耐张钢管塔2基。

四、项目估算总投资为601.33万元。其中，工程费用338.93万元，工程建设其他费250.61万元，基本预备费11.79万元。资金来源为项目单位自筹。

五、项目前置要件为江津区规资局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500116202500038号）。

六、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《重庆市企业投资项目核准和备案管理办法》有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

七、请你司项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

八、本批复文件有效期限为2年，自批复之日起计算。在批复文件有效期内未开工建设的，应在批复文件有效期届满30日前向我委申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设也未申请延期的，本批复文件自动失效。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年9月18日

抄送：江津区规划自然资源局、区审计局、区统计局。
重庆市江津区发展和改革委员会办公室  2025年9月18日印发

 
- 2 -

