津发改审〔2025〕269号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于同意调整江津区白沙片区朝天咀社区、石坝社区老旧小区改造配套基础设施项目建设内容的通知

重庆市江津区白沙镇人民政府：

你镇报来《关于变更江津区白沙片区朝天咀社区、石坝社区老旧小区改造配套基础设施项目建设内容的函》（白沙府函〔2025〕216号）及相关资料收悉。该项目经我委（津发改审〔2025〕104号)批复可行性研究报告，现因项目规划调整，你单位申请需调整项目建设内容。经研究，原则同意所请，现就有关事宜通知如下：

- 一、同意将该项目建设内容及规模调整为：对52处老旧小区配套设施进行改造升级，包含改造路面约21428㎡、室外梯步306㎡；人行旧巷改造6330㎡，梯步栏杆及扶手878m，人行道铺装改造5284㎡；新增机动车停车位18个、非动车停车位61个，含电瓶车充电桩21个；边坡治理459㎡；建筑室外排水沟956m、消防设施改造649套；生活垃圾分类收集点改造10处；绿化改造面积约13007㎡，新增休闲设施107套、新增康体设施34套、新增乒乓球台3套、新增围挡约685㎡，新增文化墙483㎡、牌坊门头改造2处；新增分体式太阳能泛光灯4盏、寄墙式太阳能路灯103盏、太阳能庭院灯71盏、太阳能路灯36盏，更换现状损坏寄墙式庭院灯124盏、更换现状损坏寄墙式太阳能路灯6盏等。

二、该文件与原批复文件（津发改审〔2025〕104号)配套使用，未尽事宜以原批复文件为准。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年10月10日

抄送：江津区规划和自然资源局，区住建委、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年10月10日印发