津发改审〔2025〕283号
重庆市江津区发展和改革委员会

关于同意调整小洪海水库清淤工程项目建设内容及投资的通知

重庆市江津区四面山管理委员会：

你单位报来《关于申请调整小洪海水库清淤工程项目可研的函》及相关资料收悉。该项目经我委（津发改审〔2025〕232号）文批复可研，现因项目实施需要，需调整项目建设内容及投资。经研究，原则同意所请，现就有关事宜通知如下：

同意将该项目建设内容及规模调整为：1.库内清淤约16500m³；2.规整、混凝土硬化右岸坝端平台及下游上坝交通道路，并对其内侧边坡护坡；3.右岸坝前库内10m进行护坡。改造放空管，更换为DN700放空钢管，长度约6m，坝后管末设防水电机电动蝶阀运行阀，坝内管前设铸铁平板检修闸门；4.新增取水管，采用DN700钢管，长度约55m左右，中间设置检修阀、排气阀；5.库内管前设弯头喇叭口及拦污罩；6.右坝肩进行帷幕灌浆防渗处理，布置帷幕灌浆孔10个，总进尺133m。

同意将该项目总投资调整为443.02万元。

三、该文件与原批复文件津发改审〔2025〕232号配套使用，未尽事宜以原批复文件为准。

重庆市江津区发展和改革委员会   

                           2025年10月22日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区审计局、区统计局。

 重庆市江津区发展和改革委员会办公室    2025年10月22日印发
 
- 2 -

