津发改审〔2025〕291号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于李市镇农村饮水管网改建工程可研的批复

重庆市江津区李市镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批李市镇农村饮水管网改建工程可研的函》（李市府函〔2025〕106号)及相关附件资料收悉。根据政府投资管理相关规定，经研究，现就有关事宜批复如下：

一、为改善项目区域群众饮用水现状，同意实施该项目。

二、项目代码：2511-500116-04-01-880274。

三、项目法人：重庆市江津区李市镇人民政府。

四、项目建设地点：江津区李市镇沙埂村、双河村、洞塘村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：

项目在沙埂村新建φ110的PE管约2.0km； 洞塘村新建φ110的PE管约2.9km，新建φ50在PE管约3.3km；双河村1组水厂购置一体化净水设备一套，处理能力400m3/d，水厂的清水池治漏，新建φ110的PE管约0.4km。

六、投资估算及资金来源：总投资195万元，其中工程费用162.2万元，工程建设其他费23.51万元，基本预备费9.29万元。资金来源为争取大中型水库移民后期扶持资金。

七、建设工期：6个月。

八、请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年11月21日

抄送：江津区规资局，区水利局、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年11月21日印发