津发改审〔2025〕296号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区狮头河（塘河）农村道路工程

可研的批复

重庆市江津区桥梁和隧道管理所：

你所报来《关于申请审批江津区狮头河（塘河）农村道路工程可研的函》（津桥隧所函〔2025〕18号)及相关附件资料收悉。根据政府投资管理相关规定，结合区政府专题会议纪要精神（2025-54)，经研究，现就有关事宜批复如下：

一、为解决项目区域群众出行难问题，同意实施该项目。

二、项目代码：2509-500116-04-01-963580。

三、项目法人：重庆市江津区桥梁和隧道管理所。

四、项目建设地点：江津区白沙镇、石蟆镇境内。

五、建设规模、标准及主要建设内容：

项目位于白沙镇和石蟆镇交界处的狮头河下游500米处的牛角湾处，全长约130米。按三级公路技术标准建设，设计速度30公里/小时，双向两车道，行车道宽度7米，混凝土路面，同步实施交通安全设施、人行道等工程。

六、投资估算及资金来源：总投资1102.6万元，其中工程费用884.1万元，土地使用及拆迁补偿费44.1万元，工程建设其他费132.5万元，基本预备费41.9万元。资金来源为区财政资金。

七、建设工期：12个月

。

八、招标核准：详见附表。

九、请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年11月11日

抄送：江津区规资局，区交委、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年11月11日印发

附件

江津区狮头河（塘河）农村道路工程招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 重要材料及设备 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2025年11月11日 |  |  |  |  |  |  |  |