津发改审〔2025〕301号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于2025年江津区油溪镇城市危旧房改造工程

可研的批复

重庆市江津区油溪镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批2025年江津区油溪镇城市危旧房改造工程可研的函》（油溪府函〔2025〕184号)及相关附件资料收悉。根据政府投资管理相关规定，结合重庆市江津区住房和城乡建设委员会、重 庆 市 江 津 区 财 政 局《关于调整2025年城市危旧房改造目标任务分解及中央补助资金分配方案的通知》（津住建发〔2025〕136号），经研究，现就有关事宜批复如下：

一、为消除危旧房安全隐患，保障人民群众生命财产安全，同意实施该项目。

二、项目代码：2511-500116-04-01-648521。

三、项目法人：重庆市江津区油溪镇人民政府。

四、项目建设地点：江津区油溪镇明月社区。

五、建设规模、标准及主要建设内容：

拆除危旧房屋5775.83㎡。维修房屋480㎡，进行屋面防水，安装屋面树脂瓦；室内漏水受损墙面进行修复，内墙水泥砂浆、天棚水泥砂浆、内墙乳胶漆、天棚乳胶漆；对受损窗户修复，木窗改铝合金窗安装等。

六、投资估算及资金来源：总投资122.64万元，其中工程费用98.09万元，工程建设其他费18.71万元，基本预备费5.84万元。资金来源为中央专项补助资金。

七、建设工期：1个月。

八、本项目属一万平米以下的房屋建筑，且建设内容简单、投资规模较小，按照江津府办发(2021〕48号简化审批手续的规定，本项目不再单独审批投资概算。请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年11月18日

抄送：江津区规资局，区住建委、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年11月18日印发