津发改审〔2025〕304号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于四屏镇凤屏路道路隐患治理工程项目

可研的批复

重庆市江津区四屏镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批四屏镇凤屏路道路隐患治理工程项目可研的函》（四屏府函〔2025〕139号)及相关附件资料收悉。根据政府投资管理相关规定，经研究，现就有关事宜批复如下：

一、为解决四屏镇周边群众出行安全和大四面山环线游客旅行安全问题，同意实施该项目。

二、项目代码：2511-500116-04-05-690317。

三、项目法人：重庆市江津区四屏镇人民政府。

四、项目建设地点：重庆市江津区四屏镇凤屏路。

五、建设规模、标准及主要建设内容：

对凤屏路沿线约16处风化边坡进行整治，整治方式为边坡清坡，边沟疏通后，新建C25砼格构梁，12cm厚C25砼喷射混凝土，坡顶新建C25砼排水沟引走排水等。

六、投资估算及资金来源：总投资399.54万元，其中工程费用356.04万元，工程建设其他费24.47万元，基本预备费19.03万元。资金来源为争取上级补助资金及业主单位自筹。

七、建设工期：10个月。

八、请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年11月20日

抄送：江津区规资局，区交通运输委、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年11月20日印发