津发改审〔2025〕310号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于白沙镇万年海水库产业发展道路工程

可研的批复

重庆市江津区白沙镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批白沙镇万年海水库产业发展道路工程可研的函》（白沙府函〔2025〕261号)及相关附件资料收悉。根据政府投资管理相关规定，结合区领导对区交通运输委《关于调整2025年部分农村公路建设项目计划的请示》（公文办件〔2025〕6719号)，签批意见经研究，现就有关事宜批复如下：

一、为改善项目区域群众出行条件，同意实施该项目。

二、项目代码：2511-500116-04-01-938284。

三、项目法人：重庆市江津区白沙镇人民政府。

四、项目建设地点：白沙镇东山社区、永兴镇黄庄村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：

项目包含主线及支线两部分组成。其中，主线起于万年海水库大坝，止于团山堡；支线起于砖厂，止于加压站，长约2公里，道路路基宽度4.5米，5厘米厚碎石调平层，20厘米厚C30水泥混凝土面层，每公里设置错车道不少于3个，设置混凝土边沟，最大纵坡不得超过12%。按规范设置完善交通安全设施，且与主体工程“同步设计、同步实施、同步验收”。

六、投资估算及资金来源：总投资299.91万元，其中工程费用279.03万元，工程建设其他费6.6万元，基本预备费14.28万元。资金来源为区财政补助及自筹。

七、建设工期：3个月。

八、请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年11月25日

抄送：江津区规资局，区交通运输委、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年11月25日印发