| 2019年度项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 区政务信息资源共享交换平台建设费用 |  |  | 自评总分（分） | 93 |  |
| 主管部门 | 重庆市江津区发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市江津区发展和改革委员会 |  |
| 联系人 | 刘晓兵 |  |  | 联系电话 | 13648387373 |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 （%) | 执行率得分（分） |
|  | 总量 | 355 |  | 106.5 | 30% | 3 |
|  | 其中：财政资金 | 355 |  | 106.5 | / |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
|  | 平台建设、目录梳理、区级重点部门数据对接、构建基础库；与市级平台的数据对接；推动试点部门使用平台，试行政务信息资源共享交换标准规范体系；对已上线项目进行优化完善，推动剩余部门使用平台 |  |  | 完成各级各部门政务数据资源按需共享；完成剩余区级部门数据交换节点的建设与部署工作，使其具备与数据交换共享平台交换中心的互联互通。 根据要求持续进行系统对接，对已上线系统进行优化完善。 |  |  |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |  |
|  | 资金使用合规性 | / | 使用合规 | 使用合规 |  |  |
|  | 工作推进进度 | / | 已完成建设 | 已完成建设 |  |  |
|  | 数据上报市级平台比例 | % | 100% | 100% |  |  |
|  | 平台运行情况 | / | 保障平台长期运行 | 保障平台长期运行 |  |  |
|  | 信息互通情况 | / | 实现市区级信息互通 | 实现市区级信息互通 |  |  |