一级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 江津区综合应急指挥中心建设 | 项目编码 | 000201 | 自评总分（分） | 96.8 |
| 主管部门 | 重庆市江津区应急管理局 | 财政处室 | 产业发展科 | 项目联系人 | 韩军斌 | 联系电话 | 15823999978 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 429.65 |  | 417.17 | 97.1% | 10 | 9 |
| 其中：市级支出 |  |  |  |  |  |  |
| 补助区县 | 429.65 |  | 417.17 | 97.1% | 10 | 9 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 完成指挥中心全面建设，能满足应急管理日常工作需要，达到应急指挥中心建设三级标准要求。 |  | 指挥中心已建设完毕，2021年4月投入使用，并邀请市局指挥中心来现场检查、参观。满足市局三级标准要求，日常工作中作为我局参加视频会议、处置突发事件的调度中心。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 产出-数量-新建指挥中心 | 个 | ＝ | 1 |  | 1 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 产出-数量-提升值班区域 | 个 | ＝ | 1 |  | 1 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 产出-数量-提升办公区域 | 个 | ＝ | 1 |  | 1 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 产出-时效-项目完成时间 | 天 | ≥ | 90 | ≤90 | 110 | 78 | 10 | 7.8 | 否 |
| 产出-成本-项目工程费 | 万元 | ≥ | 430 | ≤430 | 417.17 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 效益-社会效益-应对突发事件的快速响应率 | % | ≥ | 90 |  | 95 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 效益-社会效益-对突发事件的监控监测率 | % | ≥ | 98 |  | 98 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 满意度-社会满意度-对突发事件的处置效果比率 | % | ≥ | 95 |  | 95 | 95 | 10 | 10 | 否 |
| 说明 |  |