一级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 江津区综合应急指挥中心建设 | | | 项目  编码 | | 000201 | | | | 自评总分  （分） | | | | 96.8 | | | | |
| 主管  部门 | 重庆市江津区应急管理局 | | | 财政  处室 | | 产业发展科 | | | | 项目  联系人 | | 韩军斌 | | 联系电话 | | 15823999978 | | |
| 项目资金（万元） | 年度  总金额 | 年初  预算数 | | | | | | 全年（调整）预算数 | | | | 全年执行数 | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | | 执行率  得分  （分） |
| 429.65 | | | | | |  | | | | 417.17 | | 97.1% | | 10 | | 9 |
| 其中：  市级支出 |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |
| 补助区县 | 429.65 | | | | | |  | | | | 417.17 | | 97.1% | | 10 | | 9 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | |
| 完成指挥中心全面建设，能满足应急管理日常工作需要，达到应急指挥中心建设三级标准要求。 | | | |  | | | | | | | | 指挥中心已建设完毕，2021年4月投入使用，并邀请市局指挥中心来现场检查、参观。满足市局三级标准要求，日常工作中作为我局参加视频会议、处置突发事件的调度中心。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | | 计量  单位 | | 指标  性质 | | 年初  指标  值 | | 调整  指标  值 | | 全年  完成值 | | 得分  系数  （%） | | 指标  权重  （分） | | 指标得分  （分） | 是否核心  指标 |
| 产出-数量-新建指挥中心 | | 个 | | ＝ | | 1 | |  | | 1 | | 100 | | 10 | | 10 | 是 |
| 产出-数量-提升值班区域 | | 个 | | ＝ | | 1 | |  | | 1 | | 100 | | 10 | | 10 | 是 |
| 产出-数量-提升办公区域 | | 个 | | ＝ | | 1 | |  | | 1 | | 100 | | 10 | | 10 | 否 |
| 产出-时效-项目完成时间 | | 天 | | ≥ | | 90 | | ≤90 | | 110 | | 78 | | 10 | | 7.8 | 否 |
| 产出-成本-项目工程费 | | 万元 | | ≥ | | 430 | | ≤430 | | 417.17 | | 100 | | 20 | | 20 | 是 |
| 效益-社会效益-应对突发事件的快速响应率 | | % | | ≥ | | 90 | |  | | 95 | | 100 | | 10 | | 10 | 是 |
| 效益-社会效益-对突发事件的监控监测率 | | % | | ≥ | | 98 | |  | | 98 | | 100 | | 10 | | 10 | 是 |
| 满意度-社会满意度-对突发事件的处置效果比率 | | % | | ≥ | | 95 | |  | | 95 | | 95 | | 10 | | 10 | 否 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |