江津区德感街道办事处

关于印发《2020-2021年松材线虫病防控实施方案》的通知

各涉林村（社区），机关各办（站、所、中心、大队）：

现将《2020-2021年松材线虫病防控实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。

江津区德感街道办事处

2020年10月20日

（此件公开发布）

2020-2021年松材线虫病防控实施方案

按照国务院《植物检疫条例》、《重庆市植物检疫条例》和市区级有关文件及会议要求，结合国家林业和草原局《松材线虫病防治技术方案》和我街2020年秋季松材线虫病普查情况，特制定本实施方案。

一、基本情况

（一）森林资源及松林资源概况

我街森林面积6.2万余亩，分布在和爱、高桥溪、红豆、临峰、长冲等5个村（社区），形成狭长林带，其中街属松林1.34万余亩。

（二）松材线虫病发生情况

2020年秋季松材线虫病普查发现，死亡松树751株，其中：疫点小班53株，非疫点小班698株，均为风折木和其他灾害死亡松树，无病死松树。

二、目标与任务

- 防治目标

通过有效防控，实现我街疫情不扩散和蔓延，确保防治成效稳定。

（二）防治任务

一是在冬春媒介昆虫非羽化期内集中对7个疫情小班内的所有病死（枯死、濒死）松树进行采伐，同时将采伐范围从疫情发生小班边缘向外延伸2000米，延伸范围内的采伐对象为枯死、濒死松树，采伐量约为2629株；二是清理焚烧林区农户私藏的松木、松枝；三是设置疫木检查站，严格疫木源头管理，防止疫木流入流出；四是对涉木单位和个人，定期开展检疫检查；五是做好与比邻镇（街）联防联治工作。

三、疫情防治

- 防治区划

结合街属林区疫班分布情况，高桥溪林区、红豆林区、长冲林区为重点防治区域，临峰林区、和爱林区为一般防治区域。

（二）主要防治措施

- 山场除治

一是病死（枯死、濒死）松树择伐，采取购买具有专业丰富除治经验的公司开展除治工作。伐桩高度不得超过5厘米，严格按照技术规定放药覆膜覆土，对采伐迹地上直径超过1厘米的枝桠进行全部清理，择伐的松木和清理的枝桠在山场地就地全部烧毁，同时当日采伐当日山场就地处置。

二是各涉林村（社区）、有关单位要做好除治监管工作。各涉林村（社区）确定1名监管人员，与林区护林员一起对山场除治情况进行监管，每天确认除治对象及数量，确保所有病死（枯死、濒死）松树全部除治彻底，同时严格督促除治公司做好森林防火工作，严防森林火灾发生。

三是农业服务中心牵头、驻村（社区）工作组配合，加大对山场除治情况的现场督查检查，确保除治效果和森林资源安全。

2．媒介昆虫防治

针对疫情小班，在相对开阔且通风较好区域，分别悬挂诱捕器1套，定期更换诱芯，收集和处理媒介昆虫，统计媒介昆虫诱集种类和数量。

3．检疫检查

在红豆林区、高桥溪林区交通劝导站，各设立松材线虫病疫木检查站1个，对来往车辆进行检查，严格控制疫木流入流出。

四、时间安排

（一）宣传动员、除治病枯死松树阶段。从现在开始至2020年12月底前，加强对松材线虫病的发生、危害程度进行深入细致的宣传，提高对松材线虫病防治工作的紧迫感和危机感，介绍防治方法，组织专业公司除治病枯死松树。

（二）农户私藏松木、涉木企业清理阶段。2020年10月至2021年1月，一是各村（社区）组织清理辖区内农户的松材松枝，并登记造册，同时动员农户在春节前自行烧毁处理存放的松木、松枝及其制品；二是涉木企业自行清理处置。

（三）集中处理阶段。2020年11至2021年2月，一是除治公司开展专业除治；二是农户未自行处理完备的松木、松枝及其制品，由村（社区）组织人员收集后就地（近）烧毁处理；三是对其辖区内涉木加工、生产和销售企业及工程建设施工场地等进行集中清查，凡有违规利用疫木及其制品的，立即就地（近）焚烧处理，彻查疫木及其制品来源，并视其情节，按有关法律法规严肃查处。

（四）复查清理阶段。2021年3月底前，办事处组织相关部门人员开展复查，确保病枯死松树除治率达到100%，农户疫木清理和焚烧处理率均达100%，涉木企业疫木清理和焚烧处理率均达100%。

（五）不定期清理，迎接上级检查验收。2020年4月至2021年10月，由农业服务中心牵头，各驻村（社区）工作组、村（社区）有关人员配合，开展定期和不定期检查，凡发现有擅自砍伐和使用松木、松枝及违规加工制品的、违规利用疫木及其制品的，必须及时就地（近）销毁，并视其情节，按有关法律法规或村规民约严肃处理，情节严重的依法追究法律责任。

五、保障措施

（一）成立除控工作领导小组。成立以办事处主任黄希琼为组长，胡长进、涂千国等同志为副组长，丁昭健、王维明、蒙玲、王孝祥、胡菁菁、唐晓凤、付洪、陈聪良、兰瑞权、李兴全、王显昌、李运良、况在问等同志为成员的领导小组。领导小组负责松材线虫病防控实施方案的制定和实施，同时做好松材线虫病除治的日常管理工作。领导小组下设办公室在农业服务中心，办公室主任由胡长进同志兼任，办公室成员王孝祥、蒙玲具体负责疫情除治、监控等日常事务。

（二）落实目标责任制度。办事处将松材线虫病防控工作纳入全年工作目标考核，与涉林村（社区）签订责任书，建立村（社区）两委会主导、联防联治的工作机制，同时实行定期督查和不定期抽查，对防控不力未完成防控目标的给予通报批评，对问题突出和疫情人为扩散的村（社区）依法依规严肃进行问责。