江津府办发〔2021〕97号

重庆市江津区人民政府办公室

关于印发动态调整后江津区2021年

重点建设项目名单的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

根据区委区政府对全区重点建设项目年中动态调整的要求，《江津区2021年重点建设项目名单（动态调整后）》已经区政府第123次常务会议审议通过，现印发给你们。本次调整后，调出重点建设项目14个，调入重点建设项目14个，2021年全区重点建设项目共计141个，总投资1883.7亿元，2021年计划完成投资324.3亿元。

截至6月底，我区重点建设项目推进情况较好，但仍然存在新建项目未按计划时间开工、政府类（含区属国有公司）项目进度滞后等问题。为此，请各项目责任单位要严格落实项目主体责任，树牢不等不靠的思想，加大征地拆迁力度，加快项目手续办理进度，加强项目前期工作深度，促成新建项目尽快动工，尽早投产。同时，各责任单位及项目业主单位要根据年度投资目标任务、建设内容，严格执行工作倒计时安排计划，增添措施、创新方式，不断提高项目推进效率；区级有关门和单位要加强协调配合，畅通绿色通道，切实提高服务重点建设项目的水平。

当前经济运行面临下行压力，抓项目特别是重点项目是稳投资稳基本面的重要抓手，全区上下要高度重视，齐心协力、共同推进，确保重点项目年度目标任务圆满完成，为全区经济社会发展提供强有力的支撑。

附件：江津区2021年重点建设项目名单（动态调整后）

重庆市江津区人民政府办公室

2021年7月5日

（此件公开发布）

重庆市江津区人民政府办公室                2021年7月6日印发